## Slide 1: آشنایی با ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور
نسرین ابوالحسنی
مهرماه 1397

## Slide 2: دسته بندی کلان ضوابط نظام فنی و اجرایی
ضوابط و مقررات عمومی یا بالادستی (مانند سند نظام فنی و اجرایی، قانون برگزاری مناقصات، آئین نامه تضمین و...)
ضوابط و مقررات اختصاصی (فهرست بهای واحد پایه ابنیه، حق الزحمه نقشه برداری و...)

## Slide 3: مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه کشور
ماده (22): ضرورت تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مشاوران و پیمانکاران
ماده (23): تهیه و ابلاغ معیارها، استانداردها، شرایط عمومی قراردادها و ...طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای)

## Slide 4: آئین نامه استانداردهای اجرایی کشور مصوب 1352/4/31
هدف از تدوین این آئین نامه (آئین نامه اجرایی ماده (23) قانون برنامه و بودجه) :
بالا بردن کیفیت طرح های عمرانی
کاهش هزینه های اجرایی
جلوگیری از هزینه های زائد
استفاده بهتر از نیروی انسانی

## Slide 5: آئین نامه استانداردهای اجرایی کشور مصوب 1352/4/31
گروه بندی دستورالعمل های ابلاغی برای طرح های عمرانی
گروه اول (لازم الاجرا): رعایت آنها (بدون هیچ گونه تغییری) توسط عوامل مرتبط ضروری است، مانند فرم ضمانت نامه ها، استانداردهای فنی و...
گروه دوم (لازم الاجرا): رعایت آنها برای عوامل مرتبط ضروری است ولی در محدوده ای که در دستورالعمل اجازه داده شده، امکان تغییر وجود دارد، مانند حق الزحمه خدمات مشاوره
گروه سوم: دستورالعمل هایی هستند که صرفا برای راهنما ابلاغ می شوند و عوامل اگر مورد بهتری داشته باشند، می توانند بجای آنها استفاده کنند.

## Slide 6: ماده (34) قانون احکام دائمی توسعه کشور
حوزه شمول : تمام وجوه عمومی کشور
ضرورت احراز صلاحیت مجریان طرح ها
تا ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده و تهیه سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، نظام فنی و اجرایی کشور، مصوب سال 1385 هیأت وزیران به قوت خود باقی است.

## Slide 7: سند نظام فنی و اجرایی سال 1385
نظام فنی و اجرایی: مجموعه اصول، فرایندها، اسناد مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره برداری پروژه های سرمایه گذاری است.
دامنه کاربرد این سند: دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و متعاقبا دستگاه های ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه است.
هدف: استقرار نظام یکپارچه برای پدیدآوری طرح های سرمایه گذاری با افزایش اثربخشی و کارآمدی پروژه هاست.
ساختار سند: شامل سه سامانه مدیریت، پدیدآوری و اسناد می باشد.

## Slide 8: سند نظام فنی و اجرایی سال 1385
سامانه مدیریت: برنامه ریزی، ساماندهی، هدایت فعالیت ها خارج از محیط پروژه ها می باشد: ترویج اخلاق حرفه ای، زمینه سازی صدور خدمات مهندسی، احراز صلاحیت عوامل، ایجاد فضای رقابتی و...
سامانه پدیدآوری: فعالیت های مربوط به محیط پروژه از انجام مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی تفصیلی، اجرا، راه اندازی و بهره برداری.
سامانه اسناد: طبقه بندی اسناد (اختصاصی و عمومی)
اسناد مدیریت، استانداردهای فنی، قراردادی، امور قیمت ها، امور تامین کنندگان و ارزیابی طرح ها و پروژه ها

## Slide 9: قانون برگزاری مناقصات (مصوب سال 1383)
استثنائات: نیروهای مسلح/ دانشگاه ها/ مناطق آزاد
نهادهای عمومی دولتی وقتی از منابع خود استفاده می کنند(؟)
دامنه کاربرد: قوای سه گانه/ وزارت خانه ها و سازمان ها/شرکت های دولتی/ بانک ها و موسسات مالی دولتی/ شرکت ملی نفت ایران/ شرکت ملی صنایع پتروشیمی/ سازمان بنادر و کشتیرانی/ صدا و سیما/ نهادهای عمومی دولتی وقتی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند/

## Slide 10: قانون برگزاری مناقصات (مصوب سال 1383)
انواع مناقصات (از منظر فرایند انجام کار):
مناقصات یک مرحله ای: بدون نیاز به ارزیابی فنی-بازرگانی، پاکات تضامین و پیشنهادها به طور جداگانه و در یک لفاف ارائه و در یک جلسه هم باز می شوند.
مناقصات دو مرحله ای: کمیته فنی-بازرگانی پیشنهادهای فنی –بازرگانی را بررسی و به کمیسیون مناقصات ارائه می کند. سه پاکت تضامین، فنی و قیمت به طور جداگانه و در یک لفاف ارائه می شود و فرایند ارزیابی فنی و ارزیابی مالی در دو جلسه مستقل انجام می شود.

## Slide 11: قانون برگزاری مناقصات (مصوب سال 1383)
انواع مناقصات (از منظر دعوت به مناقصه):
مناقصات عمومی: فراخوان از طریق آگهی انجام میشود.
مناقصات محدود: به تشخیص بالاترین مقام دستگاه فراخوان به افراد خاص ارسال می شود.
ترک تشریفات مناقصه: پس از تصویب هیأت ترک تشریفات مناقصه دستگاه یا شورای اقتصاد یا هیأت جایگزین آن.

## Slide 12: قانون برگزاری مناقصات (مصوب سال 1383)
فرایند واگذاری انواع معاملات:
معاملات کوچک: کارپرداز با تشخیص خود و تحقیق خرید کالا، خدمت و حقوق را انجام می دهد.
معاملات متوسط: کارپرداز یا مامور خرید دستگاه با تحقیق و اخذ سه فقره استعلام ، خرید می کند.
معاملات بزرگ: فرایند برگزاری مناقصه عمومی یا محدود انجام می شود.

## Slide 13: عدم الزام به برگزاری مناقصه(موضوع بند (ه) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)
آئین نامه اجرایی بند (ه) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات (آئین نامه خرید خدمات مشاوره مصوب سال 1388 هیات وزیران)
مصادیق خدمات مشاوره ذکر شده (موضوع ماده 3 آئین نامه)
تعیین روش انتخاب مشاور از وظایف کارفرماست.
رعایت اصل تضاد منافع در واگذاری کارها
در روش های انتخاب براساس کیفیت و کیفیت و قیمت، پیشنهاد مشاور و متعاقبا مبلغ قرارداد مقطوع است.

## Slide 14: عدم الزام به برگزاری مناقصه(موضوع بند (ه) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)
فرایندهای اصلی ارجاع کار به مشاوران:
تهیه فهرست بلند (از طریق آگهی یا مراجعه به فهرست مشاوران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان)
ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه
ارزیابی فنی
ارزیابی مالی
انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد

## Slide 15: عدم الزام به برگزاری مناقصه(موضوع بند (ه) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)
روش های انتخاب مشاور:
انتخاب براساس کیفیت (QBS)
انتخاب براساس کیفیت و قیمت(QCBS)
انتخاب براساس تعرفه
روش تک گزینه ای
واگذاری معاملات کوچک و متوسط
روش بودجه ثابت و مسابقه

## Slide 16: دستورالعمل رسیدگی به شکایات مناقصات
هیأت رسیدگی به شکایات هم به شکایت های مناقصه گران و هم مشاوران در فرایند ارجاع کار رسیدگی می کند.
مناقصه گر قبل از مراجعه به هیأت رسیدگی به شکایات، باید اعتراض خود را مکتوب به بالاترین مقام دستگاه اجرایی اعلام کرده باشد. چنانچه رئیس دستگاه در مدت 20 روز پاسخی نداد یا مناقصه گر از پاسخ وی قانع نشد، در مهلت 10 روزه می تواند به هیأت رسیدگی به شکایات مراجعه نماید.

## Slide 17: دستورالعمل رسیدگی به شکایات مناقصات
مصادیق شکایت هر آنچه که اصل رقابت سالم و شفاف را خدشه دار نموده باشد( مانند تغییر اعضای کمیسیون معاملات، تبانی، عدم رعایت مهلت های قانونی، خرد کردن کار، قصوری که منجر به عدم حضور مناقصه گران می شود و...)
شکایت در موارد : بررسی معیارهای ارزیابی/ شکایت پس از مهلت یاد شده و شکایت توسط برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد قابل بررسی نمی باشد.

## Slide 18: دستورالعمل رسیدگی به شکایات مناقصات
هیأت مرکزی رسیدگی به شکایات مناقصات برگزار شده در دستگاه های ملی، (معاون ذی ربط سازمان، خزانه دار، نماینده دستگاه در حد معاون وزیر، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده تشکل صنفی مرتبط، یک قاضی به رئیس قوه قضاییه)
هیأت مرکزی رسیدگی به شکایات مناقصات برگزار شده در دستگاه های استانی، (معاون استاندار، خزانه دار، رئیس دستگاه مناقصه گزار،رئیس سازمان اقتصادی و داراییس استان، نماینده تشکل مرتبط، یک قاضی به رئیس قوه قضاییه)
رای هیأت : چنانچه قرارداد منعقد نشده باشد (شامل لغو مناقصه، تجدید مناقصه یا رد شکایت) بعد از انعقاد قرارداد (تعلیق یا فسخ یا جواز ادامه قرارداد)
اگر با رای هیات و لغو یا تجدید مناقصه خسارتی به مناقصه گران وارد شود ، خسارت براساس برآورد کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به آنها پرداخت می شود.

## Slide 19: آئین نامه تضمین معاملات دولتی
دامنه کاربرد: دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات/دستگاه های موضوع ماده (5) قانون خدمات مدیریت کشوری و نیز دستگاه های موضوع مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی
انواع تضامین :
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
تضمین انجام تعهدات (قراردادی)
تضمین پیش پرداخت (قراردادی)
تضمین حسن اجرای کار (قراردادی)

## Slide 20: آئین نامه تضمین معاملات دولتی
انواع ضمانت نامه های معتبر :
ضمانت نامه بانکی
اصل فیض وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز
ضمانت نامه صادره از سوی موسسات بیمه گر دارای مجوز بیمه مرکزی
سفته با امضای مجاز همراه با مهر (80 درصد ارزش اسمی آن)
گواهی خالص مطالبات قطعی شده قراردادها از طرف دستگاه ها برای همان دستگاه
اوراق مشارکت بی نام تضمین شده/وثیقه ملکی با 85 درصد ارزش اسمی/ضمانت نامه های صندوق های ضمانت دولتی و صندوق های نوآوری و شکوفایی

## Slide 21: آئین نامه تضمین معاملات دولتی
نوع ضمانت نامه توسط مشاور/ پیمانکار/سازنده/ تامین کننده تامین/ تعیین می شود.
برای خدمات مشاوره 5 درصد مبلغ قرارداد بابت تضمین انجام تعهدات در نظر گرفته شده است که قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما ارائه می شود.
پیش پرداخت هم درتمام خدمات مشاوره معادل 25 درصد مبلغ قرارداد تعیین شده است.

## Slide 22: مراحل حل اختلافات قراردادی (مطابق شرایط عمومی قرارداد یا پیمان):
استعلام از سازمان برنامه و بودجه
انتخاب کارشناس مرضی الطرفین
مراجعه به داوری شورای عالی فنی مطابق با تشریفات ذکر شده در آئین نامه اجرایی مصوب سال 1385بشرط آنکه تمام یا قسمتی از اعتبار عمرانی باشد و در قرارداد مراجعه به داوری پیش بینی شده باشد.
- درخواست از نماینده رئیس جمهور (آقای دکتر نوبخت)/ اخذ مصوبه از هیأت دولت/ واریز نمودن 1% ادعای خواهان به خزانه/ تنظیم قرارنامه/ جلسه استماع/ صدور رای

## Slide 23: آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (مصوب سال 1383 و اصلاحیه های آن)
مشاوران در 3 پایه تشخیص صلاحیت می شوند. در هر پایه سقف مجاز برای انعقاد قرارداد تعیین می شود ولی حداقلی برای پایه های مختلف وجود ندارد.
صرفا مشاوران پایه یک با اشغال دو ظرفیت می توانند تا دو برابر حداکثر مبلغ مجاز قرارداد منعقد کنند.
پایه کار مشاور برای نظارت حداقل باید در حد پایه طراحی آن باشد.
سقف حق الزحمه خدمات نظارت برای پایه های مختلف برای دوره 24 ماهه معادل سه برابر سقف پایه مرتبط می باشد.

## Slide 24: تشکیل گروه مشارکت برای مشاروان
تشکیل گروه مشارکت باید در قالب مشارکت مدنی (موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور) انجام بشود.
گروه مشارکت می تواند شامل دو یا چند مشاور حقیقی یا حقوقی باشد.
در ارزیابی کیفی، تجربیات هریک از مشاوران میتواند برای گروه مشارکت در نظر گرفته شود.
صرفا در کارهای پیچیده و حجم بالا (بیش از سقف پایه یک) یا کارهایی که به بیش از یک تخصص نیاز است، امکان استفاده از گروه مشارکت امکان پذیر است.

## Slide 25: رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
رسیدگی به تخلفات مشاوران و پیمانکاران جنبه کیفری ندارد و رای صادره صرفا می تواند گواهی نامه مشاور یا پیمانکار را تحت تاثیر قرار بدهد.
به تخلفات پیمانکاران در فرایندهای تشخیص صلاحیت/ارجاع کار و انعقاد پیمان/ اجرای پیمان تا تحویل قطعی رسیدگی می شود به شرط آنکه کارفرما دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات باشند.
گزارش تخلف را دستگاه یا سازمان نظارتی ارسال می کند.
مراجع رسیدگی به تخلفات پیمانکاران شامل امور نظام فنی/هیات بدوی/ هات تجدید نظر و استانداری ها می باشد.

## Slide 26: رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
اگر پیمانکار توسط هیأت رسیدگی به شکایات یا مراجع قضایی صلاحیت دار محکومیت قطعی داشته باشد، به مدت یک سال محروم خواهد شد.
در صورت محرومیت یا تعلیق پیمانکار، پیمانکار موظف است به تعهدات قراردادی در دست اقدام خود عمل نماید. در صورت محرومیت به دلیل منع مداخله کارکنان دولت، طبق قانون یاد شده عمل می شود.
پیمانکار بعد از گذشت نصف مدت محرومیت خود، می تواند تقاضای رفع محرومیت کند که باید توسط مراجع مربوط رسیدگی بشود.

## Slide 27: رسیدگی به تخلفات مشاوران
به تخلفات مشاوران در فرایندهای تشخیص صلاحیت/ارجاع کار / اجرای کار و بعد از آن رسیدگی می شود به شرط آنکه کارفرما دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات باشند.
گزارش تخلف می تواند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات ارسال شود.
مراجع رسیدگی به تخلفات مشاوران شامل امور نظام فنی/هیات بدوی/ هات تجدید نظر و استانداری ها می باشد.

## Slide 28: رسیدگی به تخلفات مشاوران
اگر مشاور محروم بشود پس از پایان دوران محرومیت، مجدد باید درخواست رتبه بندی نماید. ولی پس از سپری شدن دوران تعلیق گواهی نامه به حالت اول خود برمی گردد.
در صورت وقوع بیش از سه تخلف منجر به محرومیت در فاصله زمانی 3 ساله، شخص (حقیقی یا حقوقی) به طور دائم محروم می شود.
صدور گواهی سابقه کار غیرواقعی از سوی مشاور تخلف محسوب می شود (اخطار کتبی)

## Slide 29: بیمه قراردادهای مشاوران و پیمانکاران
ماده قانونی برای اخذ بیمه از قراردادهای مشاوران و پیمانکاران بابت کارکنان آنها ماده (38) قانون تامین اجتماعی است.
کسر حق بیمه قراردادهای یاد شده مطابق بخشنامه 14 درآمدی سازمان تامین اجتماعی یا 2800 سازمان می باشد.
در قراردادهای مهندسان مشاور برای طرح های عمرانی 15/6 درصد هر صورت حساب (3/6 سهم مشاور و 12 درصد سهم کارفرما)
در قراردادهای پیمانکاری برای طرح های عمرانی 6/6 درصد مبلغ هر صورت وضعیت (1/6 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما)

## Slide 30: مهندسی ارزش در دوره پیش از اجرا
این مجموعه شامل موارد زیر می باشد که از تاریخ 97/9/1 اجرایی می شود:
گردش کار انجام مطالعات مهندسی ارزش
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان
شرح خدمات انجام مطالعات مهندسی ارزش
شرح وظایف افراد کلیدی مهندسی ارزش (راهبر، آسانگر و کارشناس اجرایی)

## Slide 31: مهندسی ارزش در دوره پیش از اجرا
برای پروژه هایی که برآورد اجرای آنها از 120 برابر معاملات متوسط (300 میلیارد ریال) بیشتر است انجام مطالعات مهندسی ارزش قبل از برگزاری مناقصه الزامی است. برای پروژه های کمتر از این برآرود با تشخیص کارگروه مهندسی ارزش دستگاه است.
در پروژه های طرح و ساخت توام، انجام مطالعات مهندسی ارزش تا قبل از انتخاب پیمانکار طرح و ساخت انجام می شود.
هر سال دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد مربوط به اجرای این دستورالعمل را در پروژه های استانی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و پروژه های ملی به امور نظام فنی و اجرایی گزارش نماید.

## Slide 32: دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
حوزه شمول دستورالعمل:
تامین اعتبار از محل وجوه عمومی در دستگاه های مشمول ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه باشد.
پیمان فاقد هر گونه تعدیل و ما به التفاوت باشد.
آخرین مهلت پیشنهاد قیمت بعد از 91/5/1 تا 97/1/1 باشد.
صرفا به کارکردهای از 96/10/1 تا 97/12/29 اعمال می شود.
قرارداد خرید تجهیزات در صورتی مشمول این بخشنامه می شوند که علاوه بر موارد فوق، مدت قرارداد بیش از سه ماه باشد (مدت اولیه و تمدید).

## Slide 33: دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
حوزه شمول دستورالعمل:
کارهای ترک تشریفات در صورتی مشمول این بخشنامه می شوند (با اعمال ضریب 85/.) که زمان تصویب هیأت ترک تشریفات بعد از 91/5/1 تا 97/1/1 باشد.
در صورت عدم قصور پیمانکار، تاخیر از تاریخ 96/10/1 تا ابلاغ این دستورالعمل، مجاز محسوب می شود.
برای پیمان ها یا مناقصاتی که آخرین مهلت پیشنهاد پیمانکار پس از تاریخ 97/1/1و قبل از 97/4/31و فاقد تعدیل باشد با درخواست پیمانکار، کارفرما به یکی از سه روش لغو مناقصه و آزادسازی تضامین/ خاتمه پیمان/درخواست تجدیدنظر از شورا عمل می کند.

## Slide 34: دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
روش های محاسبه و پرداخت مبالغ جبرانی ناشی از افزایش نرخ ارز
روش (الف): به دلیل نیاز کارفرما، پیمانکار به طور مستقیم از فروشنده خارجی خرید نموده (با روش مورد تایید کارفرما)
روش (ب): تعدیل برای کارکردهای براساس فهرست بهای پایه یا فهرست خاص مصوب شورای عالی فنی است.
روش ترکیبی (الف و ب)