## Slide 1
به نام خدا
درس : مدیریت تشکیلات کارگاهی
موضوع : نظام فنی و اجرایی
استاد : دکتر مصطفی نجفی
دانشجو : مسیحا حیدری

## Slide 2
نظام فنی و اجرایی

## Slide 3
نظام فنی و اجرایی کشور
فرهنگ واژگان نظام فني واجرايي كشور
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
فهرست :

## Slide 4
1. نظام فنی و اجرایی کشور

## Slide 5
بدلیل گسترده بودن ابعاد و ماهیت فعالیت هایی که مربوط به تهیه ,اجرا ,نگهداری و بهره برداری از طرح های عمرانی و آثاری که از چگونگی انجام آن و همین طور مصرف حجم قابل توجهی از منابع اقتصادی آن, لزوم تنظیم این امور و هماهنگ کردن آن با دیگر امور کشور ضرورت نیازمندی به تصویت نظام فنی و اجرایی طرح های عمرای کشور را نشان میدهد.
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
کلیات :

## Slide 6
نظام فني واجرايي , عبارت است از مجموعه اصول , روشها , مقررات و ضوابط فني وحقوقي ومالي حاكم بر تهييه واجرا وارزشيابي طرحهاي عمراني كشور , و چگونگی انتخاب و بکارگیری عوامل دست اندر کار مربوط به آن ونیز تبیین مشخصات عوامل یاد شده ونحوه ارتباط بین انها .
تعریف :

## Slide 7
تعیین اهداف کلان و سیاست کلی
مطالعات بنیادی, تحقیقاتی , پایه ای و منطقه ای
تهیه طرح ها
اجرای طرح ها ( ساخت )
ارزشیابی
نقش نظام فنی و اجرایی :

## Slide 8
1. معیارها , استاندارها وضوابط فنی

## Slide 9
این ها عبارت اند از مجموعه اي از مشخصات فني , روشها , ضوابط و دستور العمل هايي كه بر اساس اصول علمي وفني موجود در كشور وجهان , با توجه به شرايط اقليمي , زيست محيطي , اجتماعى وامكانات موجود براي پذيرش طرح از نظر فني واقتصادي , تضمين ايمني , حفاظت اطلاعات وبهبود كيفيت طراحي , اجرا , نگهداري وبهره برداري طرحها , تهيه وتدوين مي شود .

## Slide 10
2. مطالعات بنیادی و تحقیقاتی

## Slide 11
شامل مطالعات پايه , جامع بخشي , منطقه اي , امايش سرزمين , تحقيقات ونظاير ان .
مطالعاتي است كه نتايج حاصل از انها منجر به تصميم گیری کلی در مورد برنامه ها وشناخت طرحها ومدیریت انها می شود .

## Slide 12
3. تهیه طرح ها

## Slide 13
3. تهیه طرح ها
تهیه طرح عبارت است از انجام تحقيق , بررسي , مطالعه وطراحي مورد لزوم براي شناسايى , توجيه فنى , اقتصادي , اجتماعى , زيست محيطى وبه طور كلى , فعاليتهاى كه منجر به پذيرش يا رد طرح ( به معناى توصيه به سرمايه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح ) می شوند .

## Slide 14
4. اجرای طرح ها
انجام وظایف قانونی غیر قابل واگذاری
خدمات مدیریت وکنترل
1. مديريت اجرا
2. كنترل هاي مهندسي
3. كنترل پروژه
4. نظارت
خدمات و فعالیت های اجرایی
1. طراحي تفصيلي و اجرايي
2. تهيه با ساخن كالا و تجهيزات
3. پيمانكاري اجرا
4.اماده سازي براي شروع بهره برداري

## Slide 15
4. اجرای طرح ها

## Slide 16
مدیریت , کنترل , نظارت بر اجرای طرح یعنی چه ؟

## Slide 17
فعالیت هایی است که برای مدیریت و کنترل کمی و کیفی اجرای طرح ها از طریق اجام هماهنگی لازم و اعمال کنترلهای فنی و نظارت مستقیم برکار بر اساس مشخصات فنی , استاندارد ها و معیارها در چهارچوب برنامه زمانبندی مربوط صورت می گیرد.

## Slide 18
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
طراحی تفصیلی و اجرایی چیست ؟

## Slide 19
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
بخشی از فرآیند طراحی است که براساس نتایج طراحی پایه و انجام محاسبات مهندسی, مشخصات و جزییات اجرایی طرح یا پروژه در بخشهای مختلف طراحی شده و مدارک لازم برای عملیات اجرایی و نصب و راه اندازی مبتنی بر مهندسی ارزش تهیه می شود.
طراحی تفصیلی

## Slide 20
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
انجام فعالیتهای مربوط به تامین کالا, عمیات اجرایی (ساختمان و نصب) و سازماندهی برای بهره برداری است.
مرحله اجرا

## Slide 21
آماده سازی برای شروع بهره برداری یعنی چه ؟

## Slide 22
فعالیتهایی که پس از تکمیل عملیات اجرا (ساخت و نصب ) از قبیل اخذ مجوزها , آزمایشها , بازرسیها , کنترلها و به طور کلی انجام کارهای لازم برای قرار دادن طرح یا پروژه در شرایط عملیاتی به منظور شروع بهره برداری و صدور گواهی تحویل است.

## Slide 23
نظارت فنی بر ساخت مشتمل است برفعالیتهایی که به جهت کنترل کمی و کیفی عملیات ساخت طرح های عمرانی از طریق اعمال نظارت عالیه و با نظارت مستقیم برکارها صورت میگیرد و هدف آن تطبق کمی و کیفی عملیات ساخت با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و برنامه زمانی اجرای کار می باشد.
نظارت بر ساخت یعنی چه ؟

## Slide 24
5. ارزیابی

## Slide 25
منظور از ارزشيابي در اين نظام مجموعه فعاليت هاي است كه به منظور سنجش عملكرد تهيه و اجراي طرحها وعوامل دست انداز كار مربوط به ان براي وصول به هدفهاى تصريح شده در نظام فني واجرايي وطرحاي عمراني كشور انجام مي شود .

## Slide 26
اصول نظام فنی و اجرایی کشور:
مدنظر قرار دادن بیشترین فایده ملی در تهیه اسناد .
استفاده از استاندارد های معتبر وشناخته شده ملی وبین المللی .
ارتقا واستفاده از حد اکثر توان فنی ومهندسی کشور .
حمایت از ابتکارات , خلاقيت ها ونواوري ها .
احراز صلاحيت مجريان طرحها وپروژهای سرمایه گذاری .

## Slide 27
تلاشی سازمان يافته كه با هدف بررسي وتحليل فعاليتهاى طرح در مراحل طراحي , اجرا , بهره برداري ونگهداري انجام مي شود .
اين بررسي با استفاده از تجارب , ابتكارها وخلاقيتهاي متخصصان در جهت تحليل كاركرد سيستم ها , عوامل , تجهيزات , تاسيسات به منظور دستيابى به كاركرد پیش بینی شده با کمترین هزینه وبا حفظ ویا ارتقای کیفیت و در کوتاه ترین زمان انجام می شود .
مهندس ارزش چیست ؟

## Slide 28
فرهنگ واژگان نظام فني واجرايي كشور

## Slide 29
فرهنگ واژگان نظام فني واجرايي كشور
واژههای مدیریت پروژه
واژههای معیارهای فنی
واژههای قراردادها و شرح خدمات

## Slide 30
مفهوم مدیریت، مجموعه فعالیت‌های هماهنگ شده برای برنامه‌ریزی، سازماندهی، راهبری، هدایت و کنترل است که به‌عنوان یکی از سامانه‌های نظام، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
مدیریت

## Slide 31
تحقق جنبه‌هایی مانند:
– دستیابی به استقلال فنی و فناوری پیشرفته، منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و زیست‌محیطی کشور.
– حفظ شئون اجتماعی و حقوق فنی و حرفه‌ای تمامی عوامل اجرایی.
– بسترسازی در همگام نمودن برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های مهندسی، متناسب با پیشرفت‌های علوم و فنون و نیازهای صنعتی و اقتصادی کشور.
– تعامل لازم با تشکل‌های صنفی و تخصصی کشور.
– دستیابی به نظام‌های فنی و اجرایی کشورهای صنعتی و استفاده لازم از روش‌های اجرایی آنان.
– توانمندسازی سازمان‌های عوامل ذی‌نفع برای فعالیت در فضای رقابتی،

## Slide 32
الزامات مدیریت

## Slide 33
۱- اتخاذ رویکرد فرایندی و سیستمی در مدیریت.
2- استقرار و پیاده‌سازی نظام‌ مدیریت کیفیت در سطح عوامل ذی‌نفع.
3- در انجام فرایندهای مربوط به مدیریت، فعالیت‌های اصلی، ماتریس مسئولیت عوامل ذی‌نفع هر فعالیت، درون‌دادها، ابزار و فنون، برون‌دادها و روش‌ها و معیارهای پایش و اندازه‌گیری هر فرایند مشخص می‌گردند.
4- زمینه‌سازی و ایجاد تسهیلات برای صدور خدمات فنی، مهندسی و حرفه‌ای.
5- بسترسازی برای شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصی.
6- بالابردن سطح آگاهی مردم با اطلاع‌رسانی از نتایج و آثار اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.

## Slide 34
مديريتManagemen : فعالیتهای هماهنگ شده جهت هدایت و کنترل یک سازمان
مدير Manager : شخصی که مسئول اداره سازمانی است و دارای اقتدار استفاده از منابع سازمان نظیر پول، نیروی کار، یا وسایل در جهت پیشبرد اهداف سازمان میباشد.
مدیریت :

## Slide 35
سازمانOrganization : گروهی از افراد و تسهیلات همراه با ترتیب مربوط به مسئولیتها، اختیارات و روابط آنها. مثال: شرکت، مجتمع «صنعتی، تجاری، خدماتی و غیره»، اداره، بنگاه، مؤسسه، بنگاه خیریه، انجمن، تجارتخانه یا بخش یا ترکیبی از آنها.
مجرى طرح Project executive manager : شخصی است حقیقی که به نمایندگی از سوی دستگاه اجرایی و به استناد تبصره یک ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات عهدهدار میشود.
مدیریت :

## Slide 36
اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌ قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد.
تبصره یک ماده 53 قانون محاسبات عمومی

## Slide 37
تبصره 2 - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار‌ و مسئولیتهای وزیر یا رئیس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
تبصره 1 - اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا ً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌ کننده نخواهد کرد.

## Slide 38
روش اجرا Execution method : روش های برنامهریزی شده مطابق با اهداف، منابع و شرایط کار که مهارتهای فنی را در جهت مسائل مطالعاتی و اجرایی به کار میگیرد.
روش امانی In house : روش امانی روشی است که طی آن دستگاه اجرایی مدیریت، مطالعه، طراحی و اجرای پروژهای را با بهکارگیری امکانات خود رأساً بر عهده گرفته و به انجام میرساند.
روش مدیریت طرحProject management method : روش مدیریت طرح نوعی روش متعارف است که در آن کارفرما، عامل دیگری را به منظور هماهنگی بین کارفرما و مشاور و پیمانکار و همچنین مدیریت و کنترل طرح به خدمت میگیرد . مدیر طرح به عنوان نماینده کارفرما در قبال حقالزحمه معین خدمات لازم را ارائه میدهد
مدیریت :

## Slide 39
روش متعارف design bid build : روش سنتی اجرای طرحهاست و برای طرحهایی به کار میرود که جزئیات آن روشن و مشخص باشد و سه عامل، کارفرما، مشاور و پیمانکار در آن دخالت دارند. در این روش ابتدا مشاور بر اساس خواسته های کارفرما طراحی را انجام داده و سپس از طریق مناقصه، پیمانکار یا پیمانکاران انتخاب میگردد و به وسیله آنها و با نظارت مشاور، طرح طبق نقشه و مشخصات تهیه شده اجرا میشود. در این روش مسئولیت و هماهنگی بین طراحی و ساخت و خسارت پذیری به عهده کارفرماست. این روش زمان بیشتری را نیز طلب میکند ولی اداره طرح آسان است.
مدیریت :

## Slide 40
واژه های معیارهای فنی:
معیارهای فنی Technical criteria :معیارها، استانداردها و ضوابط فنی، عبارتند از مجموعهایی از مشخصات فنی، روشها، ضوابط و دستورالعملهایی که بر اساس اصول علمی و فنی موجود در کشور و جهان، با توجه به شرایط اقلیمی، زیست محیطی، اجتماعی و امکانات موجود برای پذیرش طرح از نظر فنی و اقتصادی، تضمین ایمنی، حفاظت اطلاعات و بهبود کیفیت طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرح ها تهیه و تدوین میشوند.
اطلاعات فنی Technical information :اطلاعاتی شامل اطلاعات علمی، برای تحقیق، تکمیل، مهندسی، آزمون، ارزیابی، تولید، بهرهبرداری، مصرف و تعمیر و نگهداری دستگاه.

## Slide 41
واژه های معیارهای فنی:
اطلاعات پایه basic data : اطلاعات پایه عبارت است از مشخصات ورودی ها، ظرفیت ها، دادههای اقلیمی منطقه، اطلاعات جغرافیایی و عمر مفید طرح میباشد
مبانی طراحی bases of design : مبانی طراحی عبارت است از: حصول ایمنی، قابلیت بهره برداری، پایایی و عملکرد مطلوب .
معیارهای طراحیdesign criteria : مجموعه ضوابط فنی هستند که قضاوت و تصمیم گیریهای طراحی بر آنها استوار میگردد.

## Slide 42
قرارداد Contract :مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک مشخص شده در موافقتنامه است ، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله میشود. قرارداد عبارت است از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی به وجود میآید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر میدهد .
موافقتنامه Agreement : سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حقالزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو طرف برسد.
واژه های قراردادها و شرح خدمات :

## Slide 43
مهندس مشاور Consult engineer :مهندس مشاور، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای انجام خدمات پژوهشی، مطالعات، طراحی و ارائه خدمات فنی و نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک قرارداد به کار گرفته میشود.
برنامه زمانی کلی Master time schedule :برنامهای است که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخشهای مختلف خدمات هر قسمت یا مرحله از قرارداد را بر حسب ماه نشان میدهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج میشود.
واژه های قراردادها و شرح خدمات :

## Slide 44
برنامه زمانی تفصیلی Detailed time schedule :برنامهای است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیتهای درج شده در شرح خدمات را به تفصیل همراه با زمانبندی فعالیتهای جزئی و در چارچوب برنامه زمانی کلی در هر قسمت یا مرحله نشان میدهد.
واژه های قراردادها و شرح خدمات :

## Slide 45
تفاوت نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی :

## Slide 46
تفاوت نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی :
همان‌طور که گفته شد پروژه‌هایی که دولت هزینه آن را تقبل می‌کند و پروژه‌های عمومی است به عهدۀ نظام فنی و اجرائی است. این نظام از دو زیرمجموعه تشکیل شده است. مجموعۀ اول مشاوران است که خود دو زیرمجموعۀ نظارت و طراحی دارد. زیرمجموعۀ دوم نیز پیمانکاران است.
روژه‌های تحت مسئولیت نظام فنی و اجرائی بزرگ‌تر هستند و دولت خود متعهد به تقبل هزینۀ آنها است. مثل پروژه‌های سدسازی، جاده، لوله ‌کشی و انتقال آب و ساخت نیروگاه و غیره
از سوی دیگر، پروژه‌های شهری و کوچک‌تر چه به‌صورت شخصی و چه به‌ صورت شهرداری، تحت تقبل نظام ‌مهندسی است.

## Slide 47
عوامل ذی‌نفع در نظام فنی و اجرایی کشور:

## Slide 48
عوامل ذی‌نفع در نظام فنی و اجرایی کشور:
دستگاه های اجرایی
مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان کالا، اشخاص واجد صلاحیتی هستند که خدمات و یا کالا را برای دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌کنند.
دستگاه‌های اجرایی
تامین کنندگان خدمات و کالا

## Slide 49
عوامل ذی‌نفع در نظام فنی و اجرایی کشور:
سازمان‌ها، واحدها و اشخاص تأمین‌کننده منابع مالی که در چارچوب قانون، اختیار تصویب طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تأمین و تخصیص منابع مالی، نظارت برنامه‌ای و ارزشیابی آنها را برعهده دارند.
سازمان‌ها، واحدها و اشخاص دریافت‌کننده نتیجه طرح‌ها و پروژه‌ها که متصدی بهره‌برداری و نگهداری آن هستند و در تمامی فرایندهای پدیدآوری طرح یا پروژه با دستگاه‌های اجرایی برای ایفای الزامات خود هماهنگی و مشارکت دارند.
تأمین‌کنندگان منابع مالی
بهره برداران

## Slide 50: سوالات :
1.عوامل ذی نفع در نظام فنی و اجرایی نام ببرید و یکی را توضیح دهید؟
2.تفاوت نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی چیست؟
3.نظام فنی و اجرایی را تعریف کنید.
4. نقش نظام فنی و اجرایی چیست؟
5.مهندسی ارزش چیست؟

## Slide 51
منابع :
https://drmostafanajafi.ir/nezamfanni
https://drmostafanajafi.ir
ممنون از توجهتون